Отчет по JF-1C

12.09.2026

Мурат Орынбасар

JF-1C – Жан Finance.

Полноценный сайт с CRM и бугхалтерскими услугами.
Готовая база, требующая улучшении до первых клиентов.

Таблица 1 описывает все модули, которые были реализованы в проекте/сайте.

| N | Модуль / Подсистема | Назначение и функциональность | Статус | Текущее состояние и задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лендинг (Визитка) | Публичный сайт, лиды, визитная карточка | В доработке | Базовая структура готова. Требуется настроить формы сбора заявок и калькулятор стоимости. |
| 2 | ЛК Клиента | Кабинет клиента: задачи, чат, передача документов | Готово | Полностью работает. Рекомендуется добавить расширенный архив истории услуг и счетов. |
| 3 | ЛК Сотрудника | Кабинет бухгалтера: клиенты, канбан, дедлайны | Готово | Функционирует стабильно. Все ежедневные сценарии проверены вручную. |
| 4 | Админ-панель / Эдвайзер | Кабинеты директора и главного бухгалтера | Готово+ | Высокая степень готовности. Доступен сквозной мониторинг, переназначение задач, контроль SLA. |
| 5 | CRM и каталог услуг | Канбан-доска, воронка стадий, статусы, документы | Готово | Стабильная работа сущностей, быстрый поиск и фильтрация. |
| 6 | Микроменеджмент задач | Статусы, дедлайны, почтовые email-уведомления | Готово+ | Почтовые события изолированы от транзакций БД, система работает без задержек. |
| 7 | LMS (Обучение) | Курсы, уроки, практические задачи, сертификаты | Готово | Полноценный модуль онбординга стажёров и новых бухгалтеров. |
| 8 | Интеграция с 1С | ? | В планах | Требуется согласовать формат обмена (реестры Excel/PDF или OData REST API). |
| 9 | Биллинг и оплата | Выставление счетов, учёт тарифов, Kaspi Pay | В планах | Базовая логика счетов реализована. Требуется боевое подключение шлюза Kaspi Pay (QR / ссылка). |
| 10 | Безопасность и RBAC | JWT, 2FA, логин/пароль, Google Oauth | Готово | Безопасность на высоком уровне. Ролевая модель протестирована. |
| 11 | VPS и серверы | Серверная инфраструктура, база данных, хранилище | В процессе | Работает на бесплатных тарифах (Fly.io). Требуется перенос на постоянный VPS. |
| 12 | Домен и Cloudflare | Покупка домена, настройка DNS и SSL | В планах | Необходимо приобрести доменное имя и настроить защиту через Cloudflare. |
| 13 | Перспективы развития | Astana Hub, мобильное приложение | В планах | Стратегические задачи второго этапа развития проекта. |

Таблица 1. Модули.

Проект работает онлайн на бесплатном сервере. Нуждается в оплате подписки/сервера.

Все сущности работают, дизайн хороший и удобный, CRM работает стабильно.

Почти всё проверено вручную по несколько раз своими руками, просил несколько людей оценить дизайн и функциональность.

Нужные улучшения и поправки:

- Деньги. Надо с вашей помощью обсудить этот пункт. Как надо, не надо, также нужен Kaspi Pay.

- Кабинеты сотрудника и клиента. Нужно ли добавить историю услуг, документов и т.д.?

- Документы сейчас генерируются неправильно. Их убрать и сделать так, чтобы просто отправлялись существующие документы от 1С?

- Услуги и документооборот. Честно — я не полностью понял систему бухгалтерии. Мне нужен примерный жизненный цикл двух услуг и документов.

- Я пока не умею работать с VPS на 100%. Мне понадобится реальная помощь.

- Нет опыта в 1С программировании. Будет сложно. Нужен ваш отчёт по текущему сайту.

- Мобильное приложение — займёт много времени. Сначала запустить сайт, потом мобилку.

- Astana НUВ — цель, мне неясно.

- К сайту ЭСФ и eGov получить доступ у них — тоже сложно и отдельная головная боль.